EasyEnglish

Refinamento do Backlog — MVP

Sprint 0 — Planejamento e Arquitetura

# 1. Objetivo

Este documento apresenta o backlog refinado do projeto EasyEnglish, transformando o escopo do MVP em Histórias de Usuário (User Stories) baseadas nos requisitos funcionais prioritários descritos no TAP. Cada história segue o padrão Como / Quero / Para, acompanhada de Critérios de Aceite, Tasks e Prioridade dentro do MVP.

# 2. Visão Geral do MVP

O MVP do EasyEnglish permite que o usuário:

- Crie uma conta e faça login na plataforma

- Capture legendas de vídeos do YouTube via extensão Chrome

- Selecione trechos das legendas capturadas

- Envie o conteúdo selecionado para o sistema web

- Gere flashcards automaticamente a partir dos trechos

- Revise os flashcards e organize seu aprendizado

- Acompanhe seu histórico de capturas e progresso

# 3. Backlog Priorizado

Resumo de todas as User Stories com prioridade no MVP:

| User Story | Épico | Prioridade MVP |
| --- | --- | --- |
| US 1.1 — Cadastro de Usuário | EPIC 1 — Autenticação | Alta |
| US 1.2 — Login | EPIC 1 — Autenticação | Alta |
| US 2.1 — Captura de Legendas | EPIC 2 — Extensão Chrome | Alta |
| US 2.2 — Detectar Idioma | EPIC 2 — Extensão Chrome | Média |
| US 2.3 — Selecionar Trechos | EPIC 2 — Extensão Chrome | Alta |
| US 2.4 — Enviar para Web | EPIC 2 — Extensão Chrome | Alta |
| US 3.1 — Histórico | EPIC 3 — Dashboard | Média |
| US 3.2 — Persistência | EPIC 3 — Dashboard | Alta |
| US 4.1 — Geração Automática | EPIC 4 — Flashcards | Alta |
| US 4.2 — Editar Cards | EPIC 4 — Flashcards | Baixa |
| US 4.3 — Revisão | EPIC 4 — Flashcards | Alta |
| US 5.1 — Marcar Aprendido | EPIC 5 — Organização | Média |
| US 5.2 — Revisar Depois | EPIC 5 — Organização | Média |
| US 5.3 — Org. por Tema/Vídeo | EPIC 5 — Organização | Baixa |

# 4. User Stories por Épico

## EPIC 1 — Autenticação

| US 1.1 — Cadastro de Usuário |  |
| --- | --- |
| Como | novo usuário |
| Quero | criar uma conta com nome, e-mail e senha |
| Para | acessar a plataforma de forma segura |
| Critérios de Aceite | - Formulário com campos: nome, e-mail e senha - Validação de campos obrigatórios com mensagem de erro - E-mail deve ser único no sistema - Senha armazenada com criptografia (bcrypt) - Feedback visual claro de sucesso ou erro após o envio |
| Tasks | - Criar tela de cadastro (React + Tailwind) - Criar endpoint POST /register no Django REST Framework - Validar e-mail duplicado no banco de dados - Validar força da senha (mínimo 8 caracteres) - Criptografar senha com bcrypt antes de salvar - Salvar usuário no PostgreSQL - Implementar feedback visual (toast de sucesso/erro) - Testes unitários do endpoint |
| Prioridade MVP | Alta |

| US 1.2 — Login de Usuário |  |
| --- | --- |
| Como | usuário cadastrado |
| Quero | realizar login com e-mail e senha |
| Para | acessar meu dashboard de forma autenticada |
| Critérios de Aceite | - Login funcional com e-mail e senha corretos - Token JWT gerado e armazenado na sessão - Logout encerra a sessão e invalida o token - Mensagens de erro claras para credenciais inválidas - Redirecionamento automático ao dashboard após login |
| Tasks | - Criar tela de login (React + Tailwind) - Criar endpoint POST /login no Django REST Framework - Gerar e retornar JWT após autenticação - Implementar persistência de sessão no frontend - Criar funcionalidade de logout - Implementar rota protegida (Protected Route) - Testes unitários do endpoint |
| Prioridade MVP | Alta |

## EPIC 2 — Extensão Chrome

| US 2.1 — Captura de Legendas do YouTube |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | capturar automaticamente as legendas do vídeo do YouTube que estou assistindo |
| Para | ter material real para gerar meus flashcards |
| Critérios de Aceite | - A extensão detecta quando um vídeo com legenda está ativo - A captura ocorre automaticamente ao iniciar o vídeo - As legendas são armazenadas temporariamente na extensão - Funciona com diferentes vídeos legendados do YouTube |
| Tasks | - Estruturar pasta da extensão Chrome - Criar arquivo manifest.json com permissões necessárias - Criar content script para injeção na página do YouTube - Implementar captura do DOM das legendas - Armazenar legendas capturadas em chrome.storage.local - Testes de compatibilidade com diferentes vídeos |
| Prioridade MVP | Alta |

| US 2.2 — Detecção de Idioma |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | que a extensão detecte automaticamente o idioma da legenda capturada |
| Para | organizar meu estudo por idioma |
| Critérios de Aceite | - A extensão identifica se a legenda é em PT ou EN - O idioma detectado é exibido para o usuário - A detecção tem precisão aceitável em textos comuns |
| Tasks | - Implementar função de detecção de idioma no content script - Validar detecção para PT-BR e EN - Exibir idioma detectado no popup da extensão - Testar precisão com amostras variadas |
| Prioridade MVP | Média |

| US 2.3 — Seleção de Trechos de Legenda |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | selecionar manualmente trechos das legendas capturadas |
| Para | gerar flashcards personalizados com o conteúdo que escolhi |
| Critérios de Aceite | - O usuário consegue selecionar texto da legenda capturada - O trecho selecionado é destacado visualmente (highlight) - Há um botão para salvar o trecho selecionado - É possível selecionar múltiplos trechos por sessão |
| Tasks | - Implementar seleção de texto no popup da extensão - Adicionar highlight visual ao trecho selecionado - Criar botão Salvar Trecho - Implementar seleção múltipla de trechos - Testes de usabilidade da seleção |
| Prioridade MVP | Alta |

| US 2.4 — Envio de Conteúdo para o Sistema Web |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | enviar os trechos selecionados para minha conta no EasyEnglish |
| Para | estudar o conteúdo depois pela plataforma web |
| Critérios de Aceite | - A extensão se comunica com a API do backend - O token JWT do usuário é validado no envio - Os trechos são persistidos no banco de dados - Uma confirmação visual é exibida após o envio |
| Tasks | - Criar integração da extensão com a API REST do backend - Validar token JWT antes de cada envio - Persistir trechos recebidos no banco PostgreSQL - Exibir confirmação visual de envio bem-sucedido - Testar integração extensão-backend (end-to-end) |
| Prioridade MVP | Alta |

## EPIC 3 — Dashboard

| US 3.1 — Histórico de Capturas |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | visualizar o histórico de todas as legendas e trechos que capturei |
| Para | acompanhar minha evolução e retomar estudos anteriores |
| Critérios de Aceite | - O dashboard lista todas as capturas do usuário - Cada item exibe: data, vídeo de origem e quantidade de cards gerados - A listagem possui paginação - Há campo de busca simples por título ou data |
| Tasks | - Criar layout do dashboard com React + Tailwind - Criar endpoint GET /historico no backend - Implementar listagem das capturas com data e quantidade de cards - Implementar paginação na listagem - Implementar busca simples por texto - Testes do componente e endpoint |
| Prioridade MVP | Média |

| US 3.2 — Persistência de Legendas |  |
| --- | --- |
| Como | sistema |
| Quero | salvar as legendas e trechos enviados pela extensão no banco de dados |
| Para | permitir que o usuário acesse e reutilize o conteúdo no futuro |
| Critérios de Aceite | - As legendas são persistidas com relacionamento ao usuário - O sistema suporta operações de CRUD completo - Os dados são recuperados corretamente em consultas futuras |
| Tasks | - Modelar tabelas do banco de dados (Usuários, Legendas, Trechos, Flashcards) - Criar migration e aplicar no PostgreSQL - Implementar relacionamentos entre tabelas (FK) - Criar endpoints CRUD para legendas e trechos - Testes de integração do banco de dados |
| Prioridade MVP | Alta |

## EPIC 4 — Flashcards

| US 4.1 — Geração Automática de Flashcards |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | gerar flashcards automaticamente a partir dos trechos de legenda que enviei |
| Para | estudar de forma rápida sem precisar criar os cards manualmente |
| Critérios de Aceite | - Cada flashcard tem frente em inglês e verso em português - Os cards são gerados a partir dos trechos enviados pela extensão - Os flashcards são persistidos no banco e vinculados ao usuário |
| Tasks | - Definir estrutura do modelo Flashcard no banco - Criar lógica de geração: frente (EN) e verso (PT) - Integrar geração com os trechos recebidos da extensão - Persistir flashcards no PostgreSQL - Testes unitários da geração |
| Prioridade MVP | Alta |

| US 4.2 — Edição Manual de Flashcards |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | editar o conteúdo de um flashcard gerado automaticamente |
| Para | personalizar meu aprendizado com minhas próprias palavras |
| Critérios de Aceite | - Modal de edição abre ao clicar no card - É possível editar frente e verso independentemente - As alterações são salvas e refletidas imediatamente - Validações impedem salvar campos vazios |
| Tasks | - Criar modal de edição com React + Tailwind - Implementar formulário com campos frente/verso - Criar endpoint PATCH /flashcards/:id - Implementar validações de campo obrigatório - Testes do componente e endpoint |
| Prioridade MVP | Baixa |

| US 4.3 — Revisão de Flashcards |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | revisar meus flashcards em modo de estudo |
| Para | memorizar o conteúdo de forma eficiente |
| Critérios de Aceite | - Interface de revisão exibe um card por vez - Botão virar revela o verso do card - Navegação por botões Próximo e Anterior - O progresso de revisão é salvo ao final da sessão |
| Tasks | - Criar interface de revisão com React + Tailwind - Implementar animação de virar card (flip) - Implementar navegação próximo/anterior - Criar endpoint para salvar progresso da sessão - Testes de fluxo de revisão |
| Prioridade MVP | Alta |

## EPIC 5 — Organização

| US 5.1 — Marcar Card como Aprendido |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | marcar um flashcard como aprendido |
| Para | separar o conteúdo que já sei do que ainda preciso estudar |
| Critérios de Aceite | - Botão Aprendido visível na interface de revisão - O status do card é atualizado para aprendido - O status é persistido no banco de dados - Feedback visual confirma a ação |
| Tasks | - Criar botão Aprendido no componente de revisão - Criar endpoint PATCH /flashcards/:id/status - Persistir status no banco - Implementar feedback visual (toast/badge) - Testes unitários |
| Prioridade MVP | Média |

| US 5.2 — Marcar Card para Revisar Depois |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | marcar um card para revisar mais tarde |
| Para | focar nos conteúdos mais difíceis em sessões futuras |
| Critérios de Aceite | - Botão Revisar Depois visível na revisão - Status salvo no banco de dados - Cards marcados aparecem em filtro separado |
| Tasks | - Criar botão Revisar Depois no componente de revisão - Salvar status no banco via endpoint existente - Implementar filtro de cards por status - Testes unitários |
| Prioridade MVP | Média |

| US 5.3 — Organização por Tema ou Vídeo |  |
| --- | --- |
| Como | usuário |
| Quero | organizar meus flashcards por tema ou vídeo de origem |
| Para | estudar de forma mais direcionada e contextualizada |
| Critérios de Aceite | - Cards são automaticamente associados ao vídeo de origem - O usuário pode filtrar cards por vídeo ou categoria - Há busca por texto entre os cards |
| Tasks | - Implementar categorias/temas no modelo de dados - Associar cards ao vídeo de origem automaticamente - Criar filtros por categoria no frontend - Implementar busca textual nos cards - Testes de filtragem e busca |
| Prioridade MVP | Baixa |

# 5. Distribuição das Sprints

| Sprint | Tema | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fundação | Setup React/Vite/Tailwind, Setup Django/DRF/PostgreSQL, Cadastro e Login, Componentes base (Button, Input, Modal, Card, Navbar) |
| Sprint 2 | Extensão Chrome | Manifest.json, Captura de legendas, Detector de idioma, Seleção de trechos, Envio para a API |
| Sprint 3 | Integração | API REST completa, Persistência de dados, Dashboard e Histórico |
| Sprint 4 | Flashcards | Geração automática, Interface de revisão, Status (aprendido/revisar depois), Organização por tema |
| Sprint 5 | Finalização | Correções de bugs, Testes finais, Responsividade, Deploy (Vercel + Railway), Refino visual |

# 6. Critérios de Prioridade Adotados

A priorização das histórias seguiu os critérios:

- Alta — Funcionalidade essencial para o funcionamento do MVP (sem ela o produto não opera)

- Média — Agrega valor ao usuário, mas o MVP funciona sem ela inicialmente

- Baixa — Melhoria de UX ou funcionalidade complementar para versões futuras

EasyEnglish  |  Sprint 0 — Refinamento do Backlog